| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI ĐƠN VỊ: Khoa Công Nghệ Thông Tin …………………………………………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự lo – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
TTCĐ + Đồ Án 2

Họ và tên sinh viên: nghiêm gia long, đỗ minh cương	Mã sinh viên: 2310900058, 2310900016

Lớp: K23CNT2	Khóa học: K23

Tên đề tài: trang web blog và video

Nhóm đăng ký: Nghiêm Gia Long, Đỗ Minh Cương

Thời gian: từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.      đến ngày 12 tháng 10 năm 2025

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

| Thời gian | Nội dung thực tập (Kế hoạch) | Kết quả thực hiện Tự đánh giá | Nhận xét của GVHD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | - Giới thiệu học phần, yêu cầu-phân nhóm, phân công đề tài - Phân tích yêu cầu, mô hình chức năng... | - Đã hoàn thành |  |
| Tuần 2 Từ: Đến: | - Thiết kế mô hình CSDL (ERD), Thiết kế bảng, mối quan hệ. - Thiết kế kiến trúc hệ thống, phân công module cho nhóm. | - Đã hoàn thành |  |
| Tuần 3 Từ: Đến: | - Xây dựng giao diện frontend (HTML5, CSS3, JS, Jquery, Bootstrap, ...). - Tích hợp JQuery, JS cho giao diện động. | - Đã hoàn thành |  |
| Tuần 4 Từ: Đến: |  |  |  |
| Tuần 5 Từ: Đến: |  |  |  |
| Tuần 6 Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |
| Tuần 7 Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |
| Tuần 7,5 Từ: 06/01/2024 Đến: 11/01/2024) |  |  |  |

Sinh viên thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)